Project Velka Godot 구현 가이드

1. 문서 목적

본 문서는 《Project Velka》의 현재 Godot 프로젝트 구조와 기획 문서를 기준으로 실제 게임 구현 방향을 정의한다.

1차 개발 목표는 전체 콘텐츠 제작이 아니라 학교 챕터를 중심으로 한 버티컬 슬라이스 완성이다.

최종적으로 다음 플레이 흐름이 정상적으로 이어져야 한다.

타이틀 → 프롤로그 → 세이프 하우스 → 학교 진입 → 탐색 → 괴이 및 규칙 검증 → 탈출 → 세이프 하우스 복귀

Godot 버전은 현재 프로젝트 설정과 동일한 Godot 4.7 / Forward Plus를 기준으로 한다.

2. 구현 전 저장소 정리

본격적인 구현에 들어가기 전에 저장소 내부의 이전 버전 맵 잔재, 사용하지 않는 테스트 파일, 현재 구조와 맞지 않는 레거시 리소스를 먼저 정리한다.

단, 무조건 삭제하지 말고 현재 씬이나 스크립트에서 참조 중인지 먼저 확인한 뒤 제거한다.

정리 대상은 다음과 같다.

- 이전 학교 맵 구현 과정에서 생성되었지만 현재 씬에서 사용하지 않는 .tscn

- 이전 축척 기준으로 만들어진 맵 테스트 파일

- 더 이상 사용하지 않는 Graybox/Prototype 맵

- 현재 구조로 대체된 중복 씬

- 사용되지 않는 테스트용 리소스 및 임시 Material

- 오래된 Capture/Validation 결과 파일

- 이전 구현을 위해 만들어졌으나 현재 시스템과 연결되지 않는 스크립트

- 중복된 맵 데이터 JSON

- 더 이상 참조되지 않는 PNG 오버레이 또는 임시 레퍼런스

- 개발 중 생성된 임시 파일 및 백업 파일

삭제 전 반드시 다음을 확인한다.

Scene 참조

Script preload / load 참조

Autoload 참조

Resource 참조

JSON 경로 참조

Documentation 경로 참조

현재 실제로 사용하는 파일은 유지하고, 완전히 대체된 파일만 제거한다.

특히 학교 맵은 현재 구조인

scenes/school/

data/school/

scripts/school/

docs/05.챕터1_학교/

를 기준으로 정리한다.

3. 문서명 변경 및 경로 업데이트

프로젝트 문서 이름이 변경된 경우, 코드와 다른 문서에서 참조하고 있는 기존 파일명과 경로도 전부 최신 이름으로 변경한다.

단순히 파일 이름만 변경하지 말고 프로젝트 전체에서 이전 이름을 검색해 참조를 함께 수정한다.

확인 대상:

- Markdown 내부 문서 링크

- 코드 주석

- JSON의 문서 경로

- Scene metadata

- Validation Script

- README 또는 개발 가이드

- Codex/AI 작업 지침

- 기타 .md, .gd, .tscn, .json 내부 문자열

예를 들어 문서명이 변경되었다면

학교_맵_Godot_Codex_구현_가이드.md

같은 과거 이름이 프로젝트 내부에 남아 있지 않도록 한다.

문서 경로 변경 후에는 반드시 깨진 참조가 없는지 프로젝트 전체 검색을 진행한다.

문서명은 현재 docs 디렉터리의 실제 파일명을 기준으로 통일한다.

4. 학교 맵 축척 정합

학교 맵은 확정된 하이브리드 정합 방식을 사용한다.

기본 원칙:

1 Godot Unit = 1m

실제 공간 크기는 기획서의 실측 수치를 우선한다.

대표 기준:

| 공간 | 크기 |
| --- | --- |
| 전체 부지 | 190 × 140m |
| 운동장 | 70 × 45m |
| 본관 | 60 × 18.5m |
| 별관 | 20 × 50m |
| 체육관 | 40 × 26m |
| 기본 층고 | 3.8m |

00_전체_배치.png는 정확한 축척 도면이 아닌 배치와 동선 레퍼런스로 사용한다.

따라서 다음 항목은 PNG를 따른다.

건물의 상대적 위치와 방향, 외부 도로 형태, 출입구 방향, 산책로, 화단, 조회대, 스탠드, 구름다리 연결 구조 등이다.

반대로 PNG의 픽셀 크기와 실제 수치가 충돌할 경우 기획서의 실측 수치를 우선한다.

우선 수정 대상

현재 남아 있는 과거 PNG 절대 정합 데이터를 제거한다.

data/school/phase1_site_layout.json

- SITE_PNG_GLOBAL_SCALE_CONFLICT → 해결 상태로 변경

- PNG 우선이라는 과거 설명 제거

- 운동장 70×45m 고정

- 본관 중심 (0, 11.4, -54)

- 별관 중심 (-60, 5.7, -1.5)

- 체육관 중심 (0, 4.25, 42)

SchoolMap.tscn

- 본관, 별관, 체육관 위치 재정합

- metadata/reference_policy를 하이브리드 정합 기준으로 수정

MainBuildingMass.tscn

현재 PNG 기준으로 잡힌 약 80m 폭 외형을 제거하고 본관 외피를 60×18.5m 기준으로 변경한다.

Phase1Validate.gd

현재 PNG 크기를 정답으로 검사하는 코드를 모두 수정하고 확정 실측값을 검사하도록 변경한다.

Phase 1 Validator의 목적은 이후부터 다음과 같이 정의한다.

PNG와 완전히 겹치는지 확인하는 도구가 아니라,
실측 치수와 확정된 배치 관계가 깨지지 않았는지 검사하는 도구

5. 권장 런타임 씬 구조

SchoolMap

├─ WorldEnvironment

├─ Exterior

├─ Buildings

│  ├─ MainBuilding

│  ├─ Annex

│  └─ Gym

├─ Connections

│  └─ MainAnnexSkybridge

├─ FloorPlans

├─ Navigation

├─ Gameplay

│  ├─ PlayerParty

│  │  ├─ Sabi

│  │  └─ Shamu

│  ├─ Anomalies

│  ├─ Interactables

│  ├─ EventTriggers

│  └─ ChapterController

├─ CameraRig

├─ UI

└─ Debug

맵과 게임플레이 로직은 분리한다.

Exterior, Buildings, FloorPlans는 공간 구조를 담당하고, Gameplay 아래에서 플레이어, 괴이, 이벤트, 상호작용을 관리한다.

6. 사비·샤무 캐릭터 구조 리팩터링

현재처럼 하나의 Player에서 사비와 샤무 텍스처만 변경하는 방식은 임시 프로토타입까지만 사용한다.

실제 버티컬 슬라이스부터는 두 캐릭터가 동시에 월드에 존재해야 한다.

PlayerParty

├─ Sabi

│  ├─ CharacterBody3D

│  ├─ Visual

│  ├─ InteractionComponent

│  ├─ StealthComponent

│  └─ CharacterState

│

└─ Shamu

├─ CharacterBody3D

├─ Visual

├─ InteractionComponent

├─ StealthComponent

└─ CharacterState

두 캐릭터 모두 실제 위치, 상태, 체력, 정신력, 심박수를 따로 가진다.

플레이어가 조작 중인 캐릭터만 직접 입력을 받고, 다른 캐릭터는 Companion AI가 제어한다.

캐릭터 전환 시 캐릭터를 삭제하거나 새로 생성하지 않고 조작 권한만 변경한다.

7. Companion AI

1차 AI는 상태 머신 기반으로 구현한다.

FOLLOW

WAIT

HIDE

ALERT

FLEE

SCRIPTED

사비는 회피, 은신, 단서 발견 쪽을 우선하고 샤무는 후방 경계, 플레이어 보호, 괴이 저지 행동을 우선한다.

8. 상호작용 시스템

현재의 InteractableBase와 InteractionComponent 구조는 유지하여 확장한다.

DoorInteractable

ItemInteractable

DocumentInteractable

DeviceInteractable

HidingSpot

RuleEvidenceInteractable

CharacterInteractable

공통 상호작용 시스템을 사용하고, 캐릭터별 조건을 필요한 경우에만 추가한다.

9. 학교 내부 구현

현재 층별 PackedScene 구조는 유지한다.

본관:

Main_B1
Main_1F
Main_2F
Main_3F
Main_4F
Main_Roof

별관:

Annex_1F
Annex_2F
Annex_3F

체육관:

Gym_1F
Gym_2F

학교 전체는 가능하면 하나의 SchoolMap 안에서 실제 공간적으로 연결한다.

계단과 구름다리는 직접 이동 구조를 사용하고, 엘리베이터 등 필요한 경우에만 FloorTransition을 사용한다.

10. Navigation

AI 컴패니언과 괴이는 NavigationAgent3D를 사용한다.

Navigation

├─ ExteriorRegion

├─ MainBuildingRegions

├─ AnnexRegions

├─ GymRegions

└─ ConnectionLinks

문, 계단, 구름다리 등의 이동 가능 여부에 따라 Navigation 연결 상태를 제어한다.

11. 괴이 시스템

현재 AnomalyBase를 공통 기반으로 유지한다.

IDLE

PATROL

OBSERVE

INVESTIGATE

CHASE

ATTACK

LOST

SCRIPTED

괴이별 특수 규칙은 Component 방식으로 분리한다.

학교 버티컬 슬라이스의 핵심 조우는 다음 3종부터 구현한다.

- 세 번째 문장을 읽는 담임

- 방송실의 결석생

- 보건실의 문진표 작성자

TrainingStalker는 삭제하지 않고 AI 테스트용 Debug Entity로 남긴다.

12. 규칙 시스템

RuleManager와 school_rules.json 구조를 유지한다.

단서 조사

↓

RuleManager.discover_rule()

↓

규칙서에 미확인 규칙 표시

↓

현장에서 규칙 검증

↓

CONFIRMED / ANOMALY / ERROR

↓

스토리 및 탈출 조건 반영

괴이와 이벤트는 반드시 rule_id로 RuleManager와 연결한다.

13. Chapter Controller

SchoolChapterController.gd를 추가한다.

ENTER_SCHOOL

INITIAL_EXPLORATION

FIRST_RULE_DISCOVERY

CORE_INVESTIGATION

RULE_VERIFICATION

ESCAPE_CONDITION

EXIT_SCHOOL

COMPLETE

개별 괴이 AI가 챕터 진행을 직접 관리하지 않도록 한다.

14. HUD 및 UI

현재 PrototypeHUD는 기반으로 사용하되 이후 정식 HUD로 교체한다.

최소 정보:

- 활성 캐릭터

- 심박수

- 정신력

- 상호작용 프롬프트

- 위험 상태

- 상대 캐릭터 경고

규칙서는 별도 UI로 구현한다.

15. 세이브 시스템

기존 SaveManager를 확장한다.

추가 저장 항목:

save_version

현재 챕터

챕터 진행 단계

사비 위치

샤무 위치

사비 상태

샤무 상태

활성 캐릭터

인벤토리

규칙 발견 상태

규칙 검증 상태

스토리 플래그

중요 오브젝트 상태

모든 오브젝트가 아니라 실제 진행에 영향을 미치는 오브젝트에만 Persistent ID를 부여한다.

16. 개발 순서

P0 — 저장소 정리 및 데이터 정합

- 레거시 맵 파일 제거

- 미사용 씬/리소스 정리

- 문서명 변경 사항 프로젝트 전체 반영

- 깨진 경로 및 참조 수정

- 학교 하이브리드 축척 반영

- Validator 수정

P1 — 플레이어 기반

- 사비/샤무 개별 CharacterBody3D

- PlayerPartyManager

- 캐릭터 전환

- 카메라 전환

- Companion Follow/Wait

P2 — 학교 이동 구조

- Collision

- Navigation

- 계단

- 구름다리

- 출입구

P3 — 코어 시스템 연결

- Interaction

- Inventory

- RuleManager

- HUD

- SaveManager

P4 — 괴이 및 규칙

- 핵심 괴이 3종

- 규칙 검증

P5 — 학교 챕터 완주

- 진입

- 탐색

- 규칙 검증

- 탈출

- 복귀

P6 — 버티컬 슬라이스 완성

프롤로그 → 세이프 하우스 → 학교 → 세이프 하우스까지 정상 완주 가능 상태로 만든다.

17. 정리 작업 완료 기준

저장소 정리는 다음 조건을 만족해야 완료로 본다.

- 사용하지 않는 이전 학교 맵 씬이 남아 있지 않음

- 같은 역할을 하는 중복 씬이 없음

- 이전 축척 기준 데이터가 남아 있지 않음

- 프로젝트 내부에 존재하지 않는 문서를 가리키는 링크가 없음

- 변경 전 문서명이 코드/JSON/Markdown에 남아 있지 않음

- 삭제된 파일을 참조하는 Scene 또는 Script가 없음

- Godot 프로젝트 실행 시 Missing Resource 오류가 없음

- Phase Validation Script가 최신 설계 기준으로 PASS

18. 핵심 구현 원칙

맵: 실측 크기는 기획서, 배치 관계는 PNG.

캐릭터: 사비와 샤무는 실제 두 개체로 존재하고 조작권만 전환.

AI: 비조작 캐릭터와 괴이는 Navigation 기반 상태 머신.

상호작용: 공통 Interactable 구조 사용.

괴이: 추격 AI와 규칙 시스템을 결합.

규칙서: 탐색 결과와 실제 게임 상태를 연결.

저장소: 이전 구현의 잔재와 중복 파일을 남기지 않는다.

문서: 최신 파일명과 실제 프로젝트 경로를 항상 일치시킨다.

개발 우선순위: 학교 버티컬 슬라이스 완성 전에는 다른 챕터 본 제작과 멀티플레이 확장을 진행하지 않는다.